- 《电信工程项目管理与实施（企业）》实训教学大纲

| 课程名称 | 中文 |  | 电信工程项目管理与实施（企业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  | Management and Implementation of Telecommunication Engineering Project |  |  |  |
| 课程代码 | A31Q040 |  | 开课学院/系 | 电气信息工程学院/电子工程系 | 制定/修订 时间 | 2023.09 |
| 课程类别 | 集中实践教学环节 |  | 学分 | 2.0 | 学时/周数 | 2周 |
| 适用专业 | 电子信息工程 |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 数据通信技术（企业）、现代光纤通信技术（企业）、工程制图与CAD |  |  |  |  |  |
| 选用教材 | 电信工程项目管理与实施实训指导书 |  |  |  |  |  |
| 撰写人 | 陆骐 | 审定人 |  | 黄成 | 批准人 | 薛波 |

一、课程简介

《电信工程项目管理与实施（企业）》是电子信息工程专业的集中实践教学环节。在掌握移动通信基础知识和关联设备基本知识的基础上，通过本课程的学习可以掌握电信工程实施过程中的工具使用、项目实施流程、项目人员配置、工艺规范、接头的制作、概预算的计算、移动基站和室内分布系统的安装等。本课程将为学生在后期工作中的知识学习和工程应用打下良好的基础，有利于提高学生工程项目实施的能力，在工程项目实施中能找到属于自己的位置，培养学生思考问题的逻辑性、灵活性与广阔性。

二、课程目标

课程目标1：通过资料查询能够掌握电信工程项目施工中使用的电子元器件及应用软件，通过仿真完成系统的设计和规划；

课程目标2：能自行设计符合工程规范的运维解决方案，同时了解电信工程项目管理和实施过程中需要关注的具体工程实际问题，能够在设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素；

课程目标3：完成电信工程项目实施过程中文档整理、合同签订及团队合作等各项工作，理解并体会个体和团队的关系及负责人的角色和含义；在项目分组实施中，轮流担任项目负责人，注重组队合作的形式及互评自评意识的培养；

课程目标4：掌握电信工程实施的各种类型文档包括工程概预算、招投标文件、项目管理与实施文档的撰写；

课程目标5：理解电信工程管理和施工的流程，掌握工程建设、电源安装、网络布线、硬件安装、工程设计与预算、项目管理、工程验收等项目全流程的知识；

课程目标6：培养综合运用电子技术、计算机技术、通信技术等解决实际现场工程问题的能力；能够运用工程管理与经济决策方法进行设计方案成本预算和方案实施计划安排，独立写出格式规范的工程设计与预算表格和工程项目实施报告；

课程目标7：学习工程项目的实施流程、注意事项以及案例分析，树立具体问题具体分析的理念，理解“实践是检验真理的唯一标准”；理解工程实践中规范的重要性，强化职业素养和职业操守；学习工程项目中的创新举措，思考创新思维的重要性，在实践中不断总结和创新。

三、课程目标与毕业要求的支撑关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 毕业要求3：设计/开发解决方案 | 3.1能够设计满足特定需求的单元电路，完成元器件选择与参数设计、电路的建模仿真等； | 1 |
| 毕业要求6：工程与社会 | 6.2具有系统的工程实践学习经历，熟悉电子信息领域的相关技术标准、产业政策和法津法规； | 2 |
| 毕业要求9：个人和团队 | 9.2 能够与其他成员协调合作，倾听其他团队成员的意见，在团队中胜任团队成员及负责人的角色，按照需求承担相应任务； | 3 |
| 毕业要求10：沟通与交流 | 10.1 掌握电子信息工程相关专业科技文档的基本构成及要求，并能按要求撰写设计报告与文档； | 4 |
| 毕业要求11：项目管理 | 11.1 掌握电子信息工程项目管理涉及的工程管理原理、工程实施流程和基本的经济决策方法； | 5 |
|  | 11.2 能在多学科的背景下，将工程管理与经济决策方法应用于电子信息系统分析、设计与应用开发、系统集成等方面的工程实践中。 | 6 |

四、课程的基本要求及内容

内容1：电信工程项目管理及实施流程学习

1．基本内容：电信工程建设的概念；电信工程建设的分类及特点；电信工程建设的流程；电信工程项目管理的概念；通信服务类单位资质和特点；通信施工组织方案；项目部人员的行为规范、项目部运作和人员架构、工程师的基本素养；电信项目概预算的编制要素和组成。

2．基本要求：理解电信工程建设的相关概念、分类及特点；熟悉电信工程工程建设的流程；理解项目管理的基本概念和项目管理在整个工程中的重要性；了解项目部人员的行为规范、项目部运作、人员架构和工程师的基本素养；掌握电信项目概预算编制知识。

内容2：电信工程项目承接

1．基本内容：移动通信基站工程实施流程、注意事项、案例分析；室内分布系统工程实施流程、注意事项、案例分析；

2．基本要求：了解移动通信基站工程的实施流程、注意事项；理解不同场景下的基站建设的不同；了解室内分布系统工程的实施流程、注意事项；理解不同场景下的室内分布系统建设的不同；能根据不同项目需求整理出工程的实施要点、注意事项等。

内容3：电信工程项目的设计

1．基本内容：电信工程项目设计原则及流程、电信工程工程项目勘测、工程图纸绘制、电信工程项目设计中预算的编制、电信工程项目设计中工作量用定额体现方式。

2．基本要求：理解室分系统的组成、元器件的选用、部署方案；理解概预算编制的知识。能根据不同项目需求设计出合理的室分系统方案，并制定出合理的概预算表。

内容4：电信工程项目的实施

1．基本内容：通信线路的基本概念、通信线路施工的特点以及施工规范、通信线路施工的分类、设备施工规范、设备安装要求、基站设备安装规范、电源安装规范、通信网络的割接流程；各类通信线缆的制作；机房设备间线缆的排布及连接；以团队为单位完成室内分布系统的部署。

2．基本要求：理解通信网络线缆的制作方法，理解通信线缆的布线规范，理解通信网络的割接规范，理解室内分布系统的部署方法；能自主完成网络线缆的制作，能规范的完成线缆的布放和网络的割接，能自主和规范的完成室内分布系统的部署。

内容5：电信工程项目验收

1．基本内容：工程验收的概念、工程验收基本依据、工程验收的一般程序、工程对环境的影响；并进行机房线缆互通及室内分布系统部署的验收答辩。

2．基本要求：了解工程验收的基本概念；掌握工程验收的基本依据；掌握工程验收的一般程序；了解工程对环境的影响；掌握机房设备线缆互联的规范事项；掌握室内分布系统的部署原则及注意事项；能按照需求自主制定验收表，并完成工程验收，验收流程符合规范。

内容6：撰写工程实施报告

1．基本内容：了解工程实施报告的撰写方法，课后独立认真完成实施报告。

2．基本要求：理解工程项目实施报告的格式要求。能独立撰写出结构合理、层次分明、语言流畅、步骤完整、内容详实、数据正确的实施报告。

五、教学内容与课程目标的支撑关系

| 时间 |  | 实训内容 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | 周一 | 内容1：电信工程项目管理及实施流程学习 | 1、2、7 |
|  | 周二 | 内容2：电信工程项目承接相关知识学习 | 1、2、7 |
|  | 周三 | 内容3：电信工程项目的设计 | 1、2、4 |
|  | 周四-周五 | 内容4：电信工程项目的实施 | 3、4、5、6、7 |
| 第二周 | 周一至周三 |  |  |
|  | 周四至周五 | 内容5：电信工程项目验收 内容6：撰写工程实施报告（报告于课程结束后一周内上交） | 3、4、5、6、7 |

六、课程教学方法

1．课程教学方式：以分组——布置任务——小组实施——完成任务——成果评价——自我评价的任务驱动的授课方式来组织教学。注重组队合作的形式及互评自评意识的培养。

2．实训课教学：利用ICT产教融合基地先进的技术和设备，以电信工程项目流程为主线，让学生在实践中逐步提高实践技能，从而培养学生解决问题的思路和方法，提高学生的创造能力和适应变化的能力。

3．工程案例教学：引导学生对未来职业的认知，通过工程师实际的工程经验，列举一些工作中的实例、以工程案例、情景剧的形式，让学生在学习过程中就能够体会到未来工作的场景。

4．将课程思政融入教学：在讲解某些知识点时，通过讲解一些实际产业案例，激发学生学习的兴趣，树立科技兴邦、科技报国、产业报国的理念，促进专业教育与思政教育深度融合；在讲解电信技术日新月异的发展和一些工程中的创新技术，引导学生培养独立思考和勇于创新的精神，养成自主学习、持续学习、终身学习的良好习惯。

七、课程的考核方式与成绩评定

本门课程采用N+1过程性考核的方式进行考核。

考核方式：采用项目设计、项目工程实施操作、验收答辩和项目实施报告相结合的形式对学生课程成绩进行综合评定。在课程目标达成评价与考核总成绩中各部分成绩比例为：项目设计占20%、项目实施占30%、验收答辩占20%、项目报告成绩占30%，各考核环节按照附件中的评分标准进行成绩评定。

课程目标与课程考核环节的对应关系：

| 序号 | 课程目标 | 考核环节 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目设计 | 项目实施 | 验收答辩 | 项目报告 |  |
| 1 | 课程目标1 | 5% |  |  | 5% | 10% |
| 2 | 课程目标2 | 10% |  |  | 10% | 20% |
| 3 | 课程目标3 |  | 15% | 5% |  | 20% |
| 4 | 课程目标4 |  |  |  | 10% | 10% |
| 5 | 课程目标5 |  | 10% | 10% |  | 20% |
| 6 | 课程目标6 | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% |
| 合计 |  | 20% | 30% | 20% | 30% | 100% |

八、课程参考书目及资源

1．张宇. 信息化项目工程实施. 长春:吉林大学出版社，2016.

2．黄艳华. 现代通信工程制图与概预算（第3版）. 北京:电子工业出版社出版，2017.

3．戴海兵，张桂荣，薛水冰. 信息通信工程建设与维护手册. 北京:人民邮电出版社，2017.

4．吴晓岚，张世民. 通信工程项目管理. 北京:机械工业出版社，2013.

5．罗建标，陈岳武. 通信线路工程设计、施工与维护. 北京:人民邮电出版社，2012.

6．经世优学精品课程，通信工程实施，经世名师团.

http://study.huatec.com/common/course_list.html?menu=1|19

7．中国大学MOOC国家精品资源共享课，工程项目管理，同济大学.

https://www.icourse163.org/course/TONGJI-46008

附件：评分标准与报告撰写规范

一、考核环节评分标准

| 考核环节 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优（90～100） | 良（80～89） | 中等（70～79） | 及格（60～69） | 不及格（<60） |
| 项目设计 | 设计方案正确，可实施性强，有很强的文档整理及团队合作能力；掌握了项目管理和施工全过程的知识；对环境和可持续发展影响的考虑非常全面。 | 设计方案正确，有较强的文档整理及团队合作能力；基本掌握了项目管理和施工全过程的知识；对环境和可持续发展影响的考虑较为全面。 | 能完成设计方案，无大的错漏，文档整理及团队合作能力一般；基本掌握项目管理和施工全过程的知识；能考虑对环境和可持续发展的影响，但不全面。 | 能完成设计方案，方案中错误的部分经老师指导后能修改完成，文档整理不规范、团队合作能力一般；掌握了项目管理和施工全过程的部分知识；尚能考虑对环境和可持续发展的影响。 | 不能完成设计方案，文档整理不规范、团队合作能力较差，没有掌握项目管理和施工全过程的知识。未考虑对环境和可持续发展的影响。 |
| 项目实施 | 能够动手操作完成全部项目实施方案，制作的硬件、软件完全符合或超出任务要求的指标，工作正常、稳定，问题回答完全正确，综合运用知识解决实际问题的能力强。 | 能够动手操作完成大部分项目实施方案，制作的硬件、软件基本符合任务要求的指标，工作正常、稳定，问题回答正确，综合运用知识解决实际问题的能力较强。 | 能够动手操作完成基本项目实施方案，制作的硬件、软件符合任务要求的大部分指标，工作基本正常、稳定，问题回答基本正确，有一定的综合运用知识解决实际问题的能力。 | 经老师指导帮助后能动手操作完成基本项目实施方案，制作的硬件、软件尚符合任务要求的大部分指标，工作基本正常，但稳定性不够，问题回答部分正确，尚有综合运用知识解决实际问题的能力。 | 未能完成项目实施方案，制作的硬件、软件不符合任务要求的指标，工作不正常、不稳定，问题回答错误。无综合运用知识解决实际问题的能力。 |
| 验收答辩 | 能够准确陈述软硬件解决方案和实施工艺流程的设计过程，能够准确分析实验结果得到有效结论，能够准确表达自我学习和创新意识。 | 能够较准确陈述软硬件解决方案和实施工艺流程的设计过程，能够准确分析实验结果得到有效结论，能够较准确表达自我学习和创新意识。 | 能够陈述软硬件解决方案和实施工艺流程的设计过程，能够分析实验结果得到有效结论，能够表达自我学习和创新意识。 | 尚能陈述软硬件解决方案和实施工艺流程的设计过程，尚能分析实验结果得到结论，尚能表达自我学习和创新意识。 | 不能陈述软硬件解决方案和实施工艺流程的设计过程，不能分析实验结果得到正确结论，没有表达自我学习和创新意识。 |
| 项目实施 报告 | 报告格式正确，表达清晰，图表规范；工程管理和经济决策方法运用的描述全面完整；团队成员分工明确、合理；并综合考虑了社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 | 报告格式正确，表达清晰，图表规范；工程管理和经济决策方法运用的描述较为全面完整；团队成员分工较为明确、合理；能考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 | 报告格式基本正确，表达基本清晰，图表基本规范；工程管理和经济决策方法运用的描述不全面；团队成员分工尚明确；能考虑一部分社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 | 报告格式基本正确，表达不够清晰，图表不规范；工程管理和经济决策方法运用的描述不完整；团队成员分工不明确；尚能考虑对社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 | 报告格式不正确，表达不清晰，图表不规范；对工程管理和经济决策方法的运用缺乏正确的描述；未能考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 |

二、电信工程项目管理与实施（企业）实训报告撰写规范

（一）电信工程项目管理与实施（企业）实训报告内容组成

电信工程项目管理与实施报告应由以下几部分组成：项目介绍、需求分析、项目设计及概预算、项目实施步骤、项目验收、项目总结六部分。在此基础上也可根据个人情况进行增加。

（二）电信工程项目管理与实施（企业）实训报告撰写内容要求

1．项目介绍

项目介绍主要是简要介绍下项目的信息，并要将所接工程项目的客户需求描述清楚，不要串改或删减。需求提炼总结是将客户需求转化为工程实施要求，要转化正确并描述得当。

2．需求分析

需求分析则是将客户需求转化为工程实施要求，要转化正确并描述得当。

3．项目设计及概预算

项目设计部分要将设计方案的设计思路和创新性进行简要描述，并认真绘制设计图，可用画图软件或手工在纸上制作（纸上制作的可拍照附在报告上）。

概预算表的具体表项可自拟，至少应包括工程概预算总表（即表一）和安装工程费用概预算表（即表二），附在报告上。

4．项目实施

项目实施部分应包括实施流程步骤和具体实施过程两部分。

实施流程步骤是在实施前制定的规划实施流程和详细实施步骤。

具体实施过程主要是体现在实施过程中遇到的问题或故障，以及处理的方式和过程。对具体的问题或故障要有总结性的描述。

5．项目验收

项目验收部分应包括项目验收方法和具体验收过程两部分。项目验收方法是在实施验收前制定的验收测试方法和测试步骤。具体验收过程是描述验收的整个过程，包括验收时测试的结果和遇到的问题，还应包括验证负责人对验收结果的确认。

6．项目总结

项目总结主要是项目信息归档，也可包括个人心得。项目信息归档是在项目通过验收的基础上对项目相关信息进行归档操作，以便后续项目维护和升级时使用。项目信息包括设计图纸、设备组网拓扑、网络IP地址、设备登录方法、数据备份路径等。